(BM02)

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN**

Tên lớp :202110503149003 Khóa : K13

Tên nhóm : Nhóm 12

Họ và tên thành viên trong nhóm :

1. Nguyễn Đức Việt(TN) - 2018601311
2. Ngô Phương Tân – 2018601059
3. Đỗ Viết Nam - 2018601815
4. Lê Văn Thành - 2018601811
5. Phạm Quốc Vương - 2018601102

Tên chủ đề: **XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO ONLINE TRÊN NỀN TẢNG EXPRESSJS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 1 | Nguyễn Đức Việt | Lên kế hoạch, tạo repository github và add các thành viên trong nhóm | Bàn bạc cách làm bài tập lớn và sử dụng trang web github.com. |
| 2 | Nguyễn Đức Việt  Ngô Phương Tân  Đỗ Viết Nam  Lê Văn Thành  Phạm Quốc Vương | * Liệt kê use case * Thiết kế cơ sở dữ liệu | Khảo sát và tham khảo các mô hình website bán hàng. |
| 3 | Nguyễn Đức Việt  Ngô Phương Tân  Đỗ Viết Nam  Lê Văn Thành  Phạm Quốc Vương | * Phân tích chi tiết use case * Phân tích thiết kế hệ thống | Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế use case và áp dụng các kiến thức đã được học từ trước để thực hiện. |
| 4 | Nguyễn Đức Việt  Ngô Phương Tân  Đỗ Viết Nam  Lê Văn Thành  Phạm Quốc Vương | * Thiết kế giao diện, tính năng * Thực hiện phát triển chương trình( coding) | Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế giao diện, sử dụng ExpressJs để code, tham khảo thêm kỹ thuật từ các trang web. |
| 5 | Nguyễn Đức Việt  Ngô Phương Tân  Đỗ Viết Nam  Lê Văn Thành  Phạm Quốc Vương | * Tiếp tục phát triển tính năng * Kiểm thử và sửa lỗi * Merge đầy đủ các tính năng vào nhánh master github | Sử dùng ExpressJs để code, tham khảo thêm kỹ thuật từ các trang web. |
| 6 | Nguyễn Đức Việt  Ngô Phương Tân  Đỗ Viết Nam  Lê Văn Thành  Phạm Quốc Vương | * Kiểm thử lại phần mềm * Hoàn thiện các biểu mẫu | Kiểm thử lại phần mềm, sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản để hoàn thành các biểu mẫu |

*Ngày 28 tháng 12 năm 2021*

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*